第一章公告

2026-2028年沙南高速日常普修及绿化养护工程班组选择公告

沙南高速日常普修及绿化养护工程由南平武夷发展集团所属子公司南平市高建养护工程有限公司承养。现根据南武发工【2025】26号《工程施工劳务班组选择管理办法（2025修订稿）》，制定如下选择方案。

一、项目概况

（一）工程名称（标段号）

1、沙南高速（K7+700-K30+380、K39+000-K54+899.909）日常普修及绿化养护工程。

2、沙南高速（K54+899.909-K100+638.144）日常普修及绿化养护工程。

风险提醒：因养护路段可能存在政策性调整，各个标段工程规模可能存在变动，请谨慎参选。

（二）施工内容

1、日常普修：

(1)路基边坡人工保洁；(2)涵洞清理；(3)截水沟、排水沟、边沟、上下边坡各级平台清理；(4)隧道缝隙式水沟清理；(5)桥梁墩台下部垃圾清理；(6)上、下边坡修剪；(7)避险车道清理等。

2、小水毁、小专项工程：

小水毁工程指在日常养护管理中发现的属于日常养护合同范围内的水毁缺陷修复包括沿线土石方的清除以及路基及构造物零星修复。小专项工程主要是指日常养护合同范围外的小于10万元的专项工程。上述工程由甲方下达任务通知书后进行修复。

3、绿化养护工作内容：

中央分隔带(砼、钢护栏)内、隧道口、互通区、碎落台、上下边坡、服务区和站所等绿地范围内的乔、灌木、花草、草皮 的管养，浇水、施肥、修剪、除草、松土整穴、病虫害防治、上下边坡割草等。各项作业要求详见工程量清单。

（三）项目施工范围

1、沙南高速（K7+700-K30+380、K39+000-K54+899.909）

2、沙南高速（K54+899.909-K100+638.144）。

（四）工程造价

根据固定清单单价按实际发生工作量计（清单单价见合同格式后附件）。

二、资格要求

1.属于武夷发展集团有限公司养护班组库中养护作业类班组（资质证书在有效期内、已中选龙浦高速、武邵高速、延顺高速、邵光高速、顺邵高速、武沙高速合掌岩互通、联络线、省道303及横二线日常养护的班组除外）；

《不再参与本次劳务班组选择的班组名单》

| 序号 | 班组名称 | 专业类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 养护作业类 | 龙浦 |
| 2 | 福建省交建公路工程有限公司 | 养护作业类 | 武邵麻沙 |
| 3 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 养护作业类 | 武邵邵武西 |
| 4 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 养护作业类 | 延顺 |
| 5 | 福建怡鹭工程有限公司 | 养护作业类 | 邵光 |
| 6 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 养护作业类 | 顺邵及武沙高速合掌岩互通 |
| 7 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 养护作业类 | 联络线 |
| 8 | 福建山水建设工程有限公司 | 养护作业类 | 省道303及横二线 |
| 9 | 福建省道桥建设有限公司 | 养护作业类 | 省道303及横二线 |

2、原则上在约定的期限内班组的作业内容可包含日常养护工作及200万元以下的专项养护项目，若班组资质不具备相应专项工程对应专业资质要求，则按相关规定另选班组。

3、拟派出的现场负责人需提交本人在本公司近6个月中至少连续3个月的社保证明。(近6个月指2025年6月至今)。

日常养护各标段施工人员机械设备最低要求

| 岗位名称 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 应具备有效的二级及以上公路工程专业的建造师注册证书，持有交通或建设主管部门核发的有效安全生产考核合格证书B证 |
| 技术负责人 | 1人 | 应具有路桥类专业中级工程师或以上职称 |
| 安全员 | 1人 | 持有交通或建设主管部门颁发的有效的公路工程安全生产考核合格证C类 |

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 | 单位 | 每个标段至少 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡车 | 0.5-1t | 台 | 1 |  |
| 2 | 自卸汽车 | 8吨以上 | 台 | 2 |  |
| 3 | 小货车 | 1.25-1.75t | 台 | 2 |  |
| 4 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |
| 5 | 布控牌（10面/套） |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 锥标 |  | 个 | 400 |  |
| 7 | 假人 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 声光锥 |  | 个 | 1 |  |

注：投标人应根据工程实际,在本表中列明具体的数量及规格要求，本表不作为资格审查条件，投标人无需提供上述人员机械设备详细清单，也无需在投标文件中提交本表格；但投标人必须承诺中标后应按本表最低要求的数量和规格投入人员及机械设备。

- 选择方法：等概率摇球法

四、报名和选择文件的获取

1.凡有意参加选择者，请于2025年 12月22日至2025年12月25日汇款至南平市高建养护工程有限公司账户(费用缴纳银行账号与承诺保证金银行账号相同，企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），用途请注明“2026-2028年沙南高速日常养护班组选择文件费”）购买选择文件，并将购买选择文件的转账凭证及开票信息发送至邮箱：584374049@qq.com获取选择文件。

4.2每份文件售价300元，售后不退，不接受其他方式购买选择文件（如现场、电话）。

购买文件银行帐户信息：

开户银行：   中国建设银行延平支行

开户名称：   南平市高建养护工程有限公司

帐    号：   35001676107052507374

五、承诺文件的递交

承诺文件递交的截止时间为：2025年12月26日上午9:00，承诺人应于 2025年12月26日截止时间前将承诺文件递交至武夷山市南平高速公路运营管理中心 B4 栋（南平市高建养护工程有限公司二楼会议室）。逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件不予受理。

六、承诺保证金递交

6.1承诺保证金提交金额：人民币贰万元整（￥20000

元）；须在2025年12月25日17:00时前从承诺人基本帐户一次性汇达并解入选择人指定银行账号（写明用途，以到账时间为准）。

6.2承诺保证金银行账号：

开户银行：   中国建设银行延平支行

开户名称：   南平市高建养护工程有限公司

账    号：   35001676107052507374

用途：（请注明）“2026-2028年沙南高速日常养护承诺保证金”，如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的，其责任由承诺人自行承担。

七、其他说明

1、中选后承诺保证金转为履约保证金。

2、中选的协作班组与南平市高建养护工程有限公司分别签订日常普修及绿化养护合同、小水毁小专项工程劳务班组合同。

3、日常养护每个承诺人必须同时参与2个标段的投标，但只能中选一个标段。

4、根据甲方下发的《南平市高建养护工程有限公司协作班组考核实施办法》（试行版）每季度对协作班组进行考核，若班组连续两季度考核得分低于80分的，甲方有权提前终止合同，乙方无条件接受。

八、联系方式

选择人：南平市高建养护工程有限公司

联系人：夏工

电话：19859965559

南平市高建养护工程有限公司                       2025年12月22日